## Slide 1
Обеспечение доступа
к централизованной информационной системе здравоохранения (ЦИСЗ)

## Slide 2
Нормативные документы
Распоряжение Президента Республики Беларусь от 08.01.2024 №6рп
«О централизованной информационной системе здравоохранения»
3. Технические требования к сети электросвязи, услугам с ее использованием для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения, защите информации в указанной сети от 20.02.2024 (с Дополнением №1 от 20.03.2024)
2. План мероприятий по реализации распоряжения Президента Республики Беларусь от 08.01.2024 №6рп «О централизованной информационной системе здравоохранения» от 31.01.2024 г. №38/101-7, 204-58/34

## Slide 3
График реализации проекта
5 февраля 2024
Утверждение перечня организаций здравоохранения, подлежащих подключению к ЦИСЗ
20 февраля 2024
Разработка технических требований к сети электросвязи и услугам с ее использованием для обеспечения доступа организаций здравоохранения к ЦИСЗ
1 марта 2024
Формирование перечня услуг и тарифов в соответствии с частью 2 распоряжения Президента Республики Беларусь от 8 января 2024 г. №6рп
7 апреля 2024г
Установление Советом Министров РБ перечня услуг и тарифов в соответствии с частью 2 распоряжения Президента Республики Беларусь от 8 января 2024 г. №6рп
2024-2025
Проведение процедур закупок услуг для обеспечения доступа организаций здравоохранения к ЦИСЗ
Согласно графику
Создание сети электросвязи для доступа организаций здравоохранения к ЦИСЗ в соответствии с техническими требованиями
Согласно графику
Оказание услуг по предоставлению доступа к ЦИСЗ
1 марта 2024г
  Утверждение графика ( с указанием перечня объектов и сроков) подключения организаций здравоохранения к ЦИСЗ

## Slide 4
сроки подключения объектов
№ п/п | Область | Кол-во ОЗ | Кол-во подразделений/ филиалов | Количество АРМ
1 | Брестская | 3 | 18 | 792
2 | Минская | 2 | 19 | 1551
3 | г. Минск | 1 | 1 | 406
4 | Могилевская | 3 | 24 | 804
Итого |  | 9 | 62 | 3553
2024 год
2025 год
№ п/п | Область | Кол-во ОЗ | Кол-во подразделений/ филиалов | Кол-во АРМ
1 | Брестская | 63 | 715 | 555
2 | Витебская | 50 | 667 | 3630
3 | Гомельская | 64 | 577 | Уточняется
4 | Гродненская | 48 | 431 | Уточняется
5 | Минская | 46 | 675 | 5008
6 | Могилевская | 77 | 452 | 6516
7 | г. Минск | 118 | 163 | 14623
Итого |  | 466 | 3680 | 30332
В 2024-2025 годах планируется подключить:
475 - организаций здравоохранения
3 742 - подразделений здравоохранения, в том числе:
1 уровня – 3 169 (районный – районные поликлиники и больницы, сельские амбулатории и участковые больницы)
2 уровня – 486 (межрайонный и городской – межрайонные центры и отделения, городские больницы и диспансеры)
3 уровня – 63 (региональный (областной) – областные больницы, диспансеры, специализированные больницы)
4 уровня – 24 (республиканский и межрегиональный – республиканские и межрегиональные специализированные центры)

## Slide 5
Перечень ОЗ первой очереди
Пилотный проект 2024 год
№ п/п | Наименование ОЗ | Область | Кол-во подразделений/ филиалов | Кол-во АРМ
1 | Учреждение здравоохранения «Брестская детская областная больница» | Брестская | 1 | 555
2 | Учреждение здравоохранения «Брестская областная клиническая больница» | Брестская | 1 | 104
3 | Учреждение здравоохранения «Жабинковская центральная районная больница» | Брестская | 16 | 133
4 | Учреждение здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» | Минская | 18 | 431
5 | Учреждение здравоохранения «Могилевская областная клиническая больница» | Могилевская | 1 | 358
6 | Учреждение здравоохранения «Могилевская областная детская больница» | Могилевская | 2 | 348
7 | Учреждение здравоохранения «Шкловская центральная районная больница» | Могилевская | 21 | 98
8 | Учреждение здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного знамени областная клиническая больница» | Минская | 1 | 1120
9 | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» | г. Минск | 1 | 406
 | ИТОГО: |  | 62 | 3553

## Slide 6
Схема организации ЦИСЗ
Заказчик - Министерство здравоохранения
Подрядчик (разработчик) - Агентство сервисизации и реинжиниринга
Оператор сети передачи данных - РУП «Белтелеком»
Оператор РЦОД - BeCloud
СКЗИ РУП «Белтелеком»
Центральная информационная
система здравоохранения
(ЦИСЗ)
ФАП
ФАП
ФАП
СКЗИ
ЛВС
Областная ОЗ
Областная ОЗ
СКЗИ ОЗ
локальная сеть ОЗ
ЦРБ
СКЗИ
СКЗИ
СКЗИ РУП «Белтелеком»
локальная сеть РУП «Белтелеком»
канал электросвязи L3 VPN РУП «Белтелеком»

## Slide 7
Технические требования к каналам электросвязи
Уровень | Пропускная способность каналов, Мбит/с | Сроки устранения повреждений
1 | 2 - 10 | 36 часов
2 | 10 - 30 | 24 часа
3 - 4 | 60 - 164 | 24 часа
Для качественного и бесперебойного функционирования подключенных к ЦИЗС АРМ, устранения повреждений в установленные сроки КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО обеспечить обслуживание создаваемой сети электросвязи от АРМ до ЦСЗИ единым оператором. В соответствии с п. 2 распоряжения Президента Республики Беларусь от 08.01.2024 №6рп, таким оператором определён РУП «Белтелеком». |  | 
Варианты взаимодействия ОЗ с РУП «Белтелеком»: |  | 
- при наличии собственной локальной сети и СКЗИ – передача локальной сети на эксплуатационно-техническое обслуживание в РУП «Белтелеком» (в т.ч. оборудования СКЗИ); |  | 
- в случае отсутствия локальной сети и СКЗИ – заказ комплекса услуг РУП «Белтелеком» по созданию и предоставлению в пользование локальной сети с СКЗИ. |  | 
Предоставление всего комплекса услуг единым оператором (РУП «Белтелеком») обеспечит: Автоматизированный мониторинг работоспособности сети; Своевременное и оперативное устранение возникающих неполадок как на внешних (защищенные каналы электросвязи), так и на внутренних (создаваемые и существующие локальные сети) участках сети; Бесперебойное функционирование защищенных каналов и сетей электросвязи для подключения ОЗ к ЦИСЗ. |  | 

## Slide 8
Перечень услуг и тарифы*
Предоставление в пользование клиентского Bel VPN Client защиты информации для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения, в месяц за один комплект
Эксплуатационно-техническое обслуживание локальной сети, не принадлежащей РУП «Белтелеком», для обеспечения доступа к каналам электросвязи организаций здравоохранения, в месяц за одно автоматизированное рабочее место/ периферийное устройство
Предоставление каналов электросвязи
Предоставление локальных сетей
Предоставление в пользование защищенных каналов электросвязи для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения, в месяц за канал
28,71
Пропуск трафика (L3 VPN) организаций здравоохранения c защитой информации по сети электросвязи до республиканского центра обработки данных, за 1 Мбит/с в месяц за точку подключения
2,13
1
2
Предоставление в пользование локальной сети с клиентской защитой информации для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения, в месяц за автоматизированное рабочее место/периферийное устройство
18,46
Предоставление в пользование локальной сети без защиты информации для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения, в месяц за одно автоматизированное рабочее место/периферийное устройство
9,65
8,81
1,16
Согласно проекту Постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О мерах по реализации распоряжения Президента Республики Беларусь от 8 января 2024 г. № 6рп»
6
5
4
3
Предельные максимальные тарифы, руб.
Предельные максимальные тарифы, руб.

## Slide 9
Ориентировочный расчет стоимости услуг
Наименование | УЗ «Брестская областная клиническая больница» | УЗ «Шкловская центральная районная больница» | Старо-Шкловский ФАП
Кол-во защищенных каналов к ЦИСЗ, шт. | 1 | 1 | 1
Пропускная способность защищенных каналов, Мб/с | 60 | 30 | 2
Кол-во АРМ МИС (ЦИСЗ), шт. | 104 | 60 | 1
Предоставление в пользование защищенных каналов электросвязи для обеспечения доступа ОЗ к ЦИСЗ, в месяц за канал | 28,71 | 28,71 | 28,71
Пропуск трафика (L3 VPN) ОЗ c защитой информации по сети электросвязи до РЦОД, за 1 Мбит/с в месяц за точку подключения | 127,8 | 63,9 | 4,26
Итого за защищенные каналы, в месяц: | 156,51 | 92,61 | 32,97
Предоставление в пользование локальной сети с клиентской защитой информации для обеспечения доступа ОЗ к ЦИСЗ, в месяц за одно АРМ | 1919,84 | 1107,6 | 18,46
Итого за локальную сеть с СКЗИ предоставляемую Оператором, в месяц: | 1919,84 | 1107,6 | 18,46
Предоставление в пользование клиентского Bel VPN Client защиты информации для обеспечения доступа ОЗ к ЦИСЗ, в месяц за один комплект | 916,24 | 528,6 | 8,81
Эксплуатационно-техническое обслуживание локальной сети, не принадлежащей РУП «Белтелеком», для обеспечения доступа к каналам электросвязи ОЗ, в месяц за одно АРМ | 120,64 | 69,6 | 1,16
Итого за обслуживание существующей локальной сети ОЗ и предоставление СКЗИ Оператором, в месяц: | 1036,88 | 598,2 | 9,97
Эксплуатационно-техническое обслуживание локальной сети, не принадлежащей РУП «Белтелеком», для обеспечения доступа к каналам электросвязи ОЗ, в месяц за одно АРМ | 120,64 | 69,6 | 1,16
Итого за обслуживание существующей локальной сети ОЗ, в месяц: | 120,64 | 69,6 | 1,16

## Slide 10
реализованные подготовительные мероприятия по созданию сети электросвязи для ОЗ первой очереди
Перечень реализованных мероприятий | Дата реализации
1. Направлены письма с предложением услуг и проведением встреч с техническим обследованием ОЗ; | до 06.03.2024
2. Проведены переговоры/встречи с администрацией ОЗ первой очереди. | до 15.03.2024
Результаты | 
1. Из 62 ОЗ первой очереди в 40 ОЗ (1, 2 и 3 уровня) имеется техническая возможность предоставления защищенных каналов электросвязи для обеспечения доступа к ЦИСЗ. | 
2. В 22 ОЗ 1 уровня (амбулатории, ФАПы и т.д.) техническая возможность будет реализована к 4 кварталу 2024 года (необходимо строительство ВОЛС), при условии своевременного проведения ОЗ процедур закупок услуг РУП «Белтелеком», в соответствии с частью 3 пункта 2 распоряжения №6рп. | 
3. Предварительно все ОЗ имеют собственные локальные сети и СКЗИ, либо готовые проекты на строительство. | 
4. В ходе предварительных переговоров с администрациями ОЗ получен отказ от передачи существующих локальных сетей на обслуживание в РУП «Белтелеком». | 

## Slide 11
Сроки реализации подготовительных мероприятий по созданию сети электросвязи для ОЗ первой очереди
Перечень подготовительных мероприятий требующих максимального содействия со стороны руководства соответствующих ОЗ: | Срок исполнения
1. Проведение технического обследования объектов ОЗ; | 01.04.2024
2. Предоставление информации о конфигурации имеющегося оборудования (в т.ч. СКЗИ) и локальных сетей; | 
3. Проведение ОЗ процедур закупок услуг в соответствии с частью третьей пункта 2 распоряжения №6рп | 01.05.2024
4. Заключение договоров на услуги РУП «Белтелеком» | 10.05.2024